Załącznik nr 3

**Wykaz nieruchomości zawierających azbest do usunięcia w 2016 r. położonych na terenie Gminy Srokowo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejscowość** | **Rodzaj budynku, z którego będzie usunięty azbest** | **Rodzaj płyty azbestowej** | **Powierzchnia  (w m²)\*** | **Masa**  **(w Mg)** | **Proponowany termin realizacji** |
| **I. Demontaż, transport i unieszkodliwianie** | | | | | | |
| 1. | Leśniewo | Budynek mieszkalny | faliste | 70 | 0,770 | po 20 lipca |
| 2. | Srokowski Dwór | Budynek gospodarczy (obora) | faliste | 400 | 4,400 | początek lipca |
| 3. | Siniec | Budynek gospodarczy (stodoła) | faliste | 240 | 2,640 | po 27 lipca -początek sierpnia |
| 4. | Kaczory | Budynek gospodarczy (stodoła) | faliste | 300 | 3,300 | koniec czerwca- początek lipca |
| 5. | Jankowice | Budynek mieszkalno-gospodarczy | faliste | 210 | 2,310 | po 15 lipca |
| 6. | Kąty | Budynek gospodarczy (kuźnia) | faliste | 106 | 1,166 | do 31 sierpnia |
| 7. | Srokowo | Budynek gospodarczy | faliste | 30 | 0,330 | początek lipca |
| 8. | Kaczory | Budynek gospodarczy | faliste | 100 | 1,100 | koniec sierpnia |
| 9. | Kolkiejmy | Budynek mieszkalny | faliste | 100 | 1,100 | koniec czerwca- początek lipca |
| Razem: | | | | 1556 | **17,116** | X |
| **II. Transport i unieszkodliwianie** | | | | | | |
| 1. | Srokowski Dwór | luzem | faliste | 50 | 0,550 | do 31 sierpnia |
| 2. | Leśniewo | luzem | faliste | 182 | 2,002 | do 31 sierpnia |
| 3. | Solanka | luzem | faliste | 478 | 5,258 | do 31 sierpnia |
| Razem: | | | | 710 | **7,810** | X |
| Razem I+II: | | | | 2266 | **24,926** | X |

\*Przelicznik 11 kg = 1m2 dla eternitu falistego i płaskiego