Załącznik nr 4

Projekt

UMOWA

zawarta w dniu ............................. w Srokowie w wyniku rozpatrzenia zaproszeń do złożenia oferty, znak sprawy: GT.271.5.2015,

pomiędzy:

Gminą Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Srokowo – Franciszka Andruszkiewicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Cwalina

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”

o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca wykona usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo, objętych wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu prac zgodnie z zapisami niniejszej umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§2

- Szczegółowy zakres rzeczowy w/w usługi obejmuje:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych o przewidywanej ilości 3,311 Mg,

- transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest o przewidywanej  ilości 8,415 Mg,

- Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć azbest oraz kserokopie wniosków o zakwalifikowanie do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo właścicieli nieruchomości, zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) przy zachowaniu stałych warunków umowy i ceny jednostkowej.

- Rozliczenie nastąpi wg faktycznej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest – zgodnej z kartami przekazania odpadów.

- Wykonawca opracuje harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczy go zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

- Zakres prac i termin ich wykonania każdorazowo ustalane będą z Wykonawcą przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przedstawionej umowy lub jej projektu z podwykonawcą.

- Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadów i karcie przekazania odpadu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów.

§3

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie prac na danej nieruchomości.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad usługi oraz inne wnioski i stanowiska stron.

- Zakończenie prac na danej nieruchomości będzie udokumentowane kartą ewidencji odpadów wystawioną dla każdego właściciela nieruchomości, kartą przekazania odpadu oraz oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z azbestu.

- Dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, a ich kopie zostaną dostarczone do Zamawiającego.

§4

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.).

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z  2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

§5

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 31.08.2015 r.

§6

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz ilości faktycznie usuniętych ton wyrobów zawierających azbest.

- Ceny jednostkowe brutto za 1 Mg demontażu pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Srokowo, transport i utylizację na składowisku odpadów azbestowych wynoszą zgodnie ze złożoną ofertą: demontaż, transport i unieszkodliwienie – ………............................................................... zł,

(słownie……………….………….………..........................……....................................…..zł)w tym:

- cena demontażu:………………………... zł

- cena transportu:………………………….zł

- cena unieszkodliwienia:…………………zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia i zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy.

§7

- Strony rozliczą się za przedmiot umowy na podstawie faktury VAT w wysokości 85% całkowitego kosztu zadania. Faktura zostanie wystawiona na płatnika: Gmina Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, NIP: 7422077419.

- Pozostałe 15% całkowitego kosztu zadania pokryją właściciele nieruchomości, z których zostanie usunięty azbest.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru prac oraz karty przekazania odpadów z wyszczególnioną ilością odpadów przekazanych na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu prac na danej nieruchomości.

- Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy nr

....................................................................................................................................................w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.

- Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez Podwykonawców dokonania na ich rzecz i korzyść płatności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawcę umów dotyczących niniejszego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności  z tytułu kar przewidzianych w umowie.

§8

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku określonego w §10 ust. 1.

- W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9

- W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął prac określonych w harmonogramie robót bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Wykonawca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.

§10

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń i przedmiotów na nieruchomości, na której będą prowadzone prace.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć teren prowadzonych prac wraz z zapleczem.

§11

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							                WYKONAWCA