*Informacja*

*o kształtowaniu się wieloletniej*

*prognozy finansowej*

*w I półroczu 2017r*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35 /17 z dnia 31 lipca 2017r**

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W I półroczu 2017r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte budżecie.

W okresie tym mniejsze niż w latach ubiegłych jest zaawansowanie zadań inwestycyjnych ale wynika to z harmonogramu realizacji dwóch zadań z dofinasowaniem ze środków PROW tj.

1)przebudowy drogi tj. ul Ogrodowej w Srokowie ,

2) przebudowy drogi w Kaczorach.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul Ogrodowej został rozstrzygnięty w maju br. podpisana została umowa z wykonawcą . Prace na inwestycji zostały rozpoczęte. Termin realizacji koniec września br. Przetarg na wyłonienie wykonawcy drugiej inwestycji planuje się na miesiąc sierpień br. Planowany terminem realizacji tej inwestycji to końca czerwca 2018r ale umowa z wykonawcą podpisana będzie jeszcze w tym roku . Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych planowane są do wykonania w II półroczu a nawet istnieje wielkie prawdopodobieństwo przeniesienia tego zadania na 2018r ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w celu pozyskania środków z Programu Polska -Rosja.

Pozostałe zadania ujęte w WPF będą realizowane w II półroczu br.

Opracowała Zatwierdził:

Małgorzata Cwalina Franciszek Andruszkiewicz

|  |  |
| --- | --- |
| Skarbnik Gminy Wójt Gminy | |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |