*Informacja*

*o kształtowaniu się wieloletniej*

*prognozy finansowej*

*w I półroczu 2020 roku*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2019 z dnia 31 lipca 2020r**

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W I półroczu 2020r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte budżecie.

W tym okresie realizowano projekt z dofinasowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą:

1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” który rozpoczął się w roku 2018 kwota projektu 418 717,10zł dofinansowanie 394 537,10zł wkład własny Gminy 24 180zł Realizacja w latach 2018-2020 wydano kwotę 58 426,77zł

2. REMONT DROGI GMINNEJ W SROKOWIE NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO 0+263,04 dz. nr 838, 841 – obręb Srokowo - poprawa jakości dróg w gminie Srokowo – wydatków nie było

Kwotę 550,02 zł wydano na promocję gminy w tym: na publikację w gazecie z okazji 30- lecia samorządu.

Na zadania w zakresie modernizacji oświetlenia w gminie Srokowo nie poniesiono kosztów w tym okresie.

Poza tym projektem w I półroczu nie ponoszono kosztów na zadania inwestycyjne zapisane w przedsięwzięciach i WPF .

Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych oraz dokumentacje na drogi i przebudowa ulicy Parkowej w Srokowie planowane do wykonania w II połowie 2020r Pozostałe zadania zarówno inwestycyjne jak i bieżące realizowane były jako zadania jednoroczne.

 Opracowała Zatwierdził:

Małgorzata Cwalina Marek Olszewski

Skarbnik Gminy Wójt Gminy